WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

za 2006 rok

Wałbrzych, marzec 2007

- WPROWADZENIE

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2006 został zrealizowany na podstawie Uchwały Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2005 roku Nr  1/XVII/2005.

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2005 przedstawiał się następująco:									  		    /zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | 44.940.292 | 5.528.879 | 5.375.932 | 97,23 |
| Wydatki | 75.462.739 | 2.587.301 | 2.517.747 | 97,31 |
| Niedobór/Nadwyżka | -30.522.447 | +2.941.578 | +2.858.185 |  |
| Przychody | 33.777.468 | 313.443 | 509.378 | 162,51 |
| Rozchody | 3.255.021 | 3.255.021 | 3.187.430 | 97,92 |

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2006 przedstawia się następująco:									                 /zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za 2006 rok | % 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | 96.432.977 | 16.916.000 | 16.285.652,85 | 96,27 |
| Wydatki | 178.195.702 | 22.891.972 | 18.816.458,38 | 82,20 |
| Niedobór/Nadwyżka | -81.762.725 | -5.975.972 | -2.530.805,53 |  |
| Przychody | 85.066.753 | 8.900.000 | 9.338.437,95 | 104,92 |
| Rozchody | 3.304.028 | 2.924.028 | 5.189.159,51 | 177,47 |

Dochody w roku 2006 zrealizowano w wysokości 16.285.652,85 złotych co stanowi 96,27% planu. Nominalne wykonanie dochodów 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 jest wyższe o 10.909.720,85 złotych.

Natomiast po stronie wydatkowej, wykonanie w roku 2006 jest również wyższe w stosunku do roku 2005 o 16.298.711,38 złotych.

WYKONANIE BUDŻETU WZWiK ZA 2005 i 2006 rok

W roku 2006 uzyskano o  303% wyższe dochody niż w roku ubiegłym. Na wykonanie dochodów w 2006 roku największy wpływ miały:

- wpływ środków z Funduszu Spójności w postaci dotacji, który stanowił blisko 65% wykonanych dochodów;

- dochody z najmu i dzierżawy, które stanowią 30,89 % wykonanych dochodów ogółem;

- wpływy z różnych dochodów, które stanowią 2,41%;

- pozostałe odsetki, to 1,81 %.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2006 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wydatki w roku 2006 zrealizowano w wysokości 18.816.458,38 złotych co stanowi 82,20% planu. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego jest wyższe o 747,35%.

Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2006 roku stwierdzić należy, że największy udział w realizacji wydatków miały:

- wydatki inwestycyjne, które stanowią 90,17%;

- osobowe i pochodne, które łącznie stanowią 5,27% poniesionych ogółem wydatków w tym:

wynagrodzenia osobowe – 4,23%;

wynagrodzenia roczne – 0,29%;

pochodne od wynagrodzeń - 0,75%;

- odsetki od spłaconych kredytów i pożyczek – 1,49%;

- zakup usług pozostałych – 1,53%;

- pozostałe wydatki – 1,54% wykonanego budżetu, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	- 0,45%

zakup materiałów i wyposażenia 		- 0,30%

podróże krajowe i zagraniczne		- 0,13%

podatek od nieruchomości 			- 0,15%

pozostałe wydatki 				- 0,51%.

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Budżet WZWiK w roku 2006 zamknął się niedoborem w wysokości 2.530.805,53 złotych, ponad 3.445.166,47 złotych mniejszym od planowanego, który został pokryty ze środków pochodzących z kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego na podstawie stosownych uchwał Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dokonano następujących zmian w budżecie:

- Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XXII/2006 z dnia 06.10.2006r dokonano zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków w następujący sposób:

Dochody:

zmniejszono dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o  kwotę 519.000 złotych

zwiększono natomiast dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa 700 / 70005 / 0970 oraz w dziale Administracja publiczna 750 / 75095 / w paragrafach 0920 i 0970 o kwotę 85.000 złotych,

Wydatki:

rozwiązano rezerwę w związku z brakiem pokrycia wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna

zwiększono natomiast wydatki w pozycjach:

Dział 700 / 70005  w § 4480 (podatek od nieruchomości) oraz dział 750 / 75095, dział 900 / 90001 o kwotę 228.000 złotych

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody								  95.998.977 zł

Wydatki									178.261.702 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi					  82.262.725 zł

- Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006r. dokonano następujących zmian w budżecie WZWiK:

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 			  79.082.977 zł

Zmniejszono wydatki budżetowe  o kwotę 		155.369.730 zł

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody								16.916.000 zł

Wydatki								 22.891.972 zł

Deficyt budżetu zostaje zmniejszony i wynosi 			  5.975.972 zł

Wykaz zmian w Budżecie przedstawia Załącznik Nr 1

- DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą z dnia 28 grudnia  2005 roku Nr  1/XVII/2005 w sprawie budżetu WZWiK na rok 2006 Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości:

96.432.977 zł.

W trakcie roku budżetowego 2006 dokonano dwukrotnie zmian w zakresie planowanych dochodów.

Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XXII/2006 z dnia 06.10.2006r oraz Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006r. planowane dochody zmieniono w następujący sposób:

Zmniejszono dochody Związku o kwotę ogółem 79.901.977 złote, w tym :

Dział Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	130.000 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	79.771.997 zł

Zwiększono dochody budżetu Związku łącznie o kwotę 385.000 złotych w tym:

w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000 zł oraz w dziale Administracja publiczna o kwotę 378.000 zł

Ogółem w roku 2006 zmniejszono dochody budżetowe per saldo o kwotę 79.516.977 złotych.

Stosownie do art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu Związku podzielono na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132  ze zmianami).

W 2006 roku zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 700 / 70005 Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan po zmianach 27.000 zł, wykonanie 5.160,14 zł co stanowi 19,11% planu w tym:

- 0750 – wpływy w wysokości 5.080,14 złotych z tytułu czynszu za wynajem mieszkań zakładowych przy ulicy Basztowej.

- 0870 – w 2006 roku nie uzyskano dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości we wsi Bukówka.

W 2006 roku Zarząd WZWiK podjął 2 Uchwały mające na celu zbycie w/w nieruchomości.

Uchwałą z Nr 2/LIX/2006 WZWiK z dnia 6 września 2006r. powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanych nieruchomości w Bukówce wraz z prawem własności budynków położonych na tych nieruchomościach. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 16 października 2006 roku. W wyznaczonym dniu nie stawił się żaden oferent i nie wpłynęła żadna oferta. Następnie 15 listopada  2006 roku na podstawie Uchwały Nr 2/LX/2006 Zarządu WZWiK ogłoszono drugi przetarg, który również zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 08 stycznia 2007 roku również nie zgłosił się żaden oferent.

W 2007 roku zostaną podjęte kolejne działania mające na celu zbycie nieruchomości zabudowanej we wsi Bukówka.

- 750 / 75095 – Administracja publiczna / pozostała działalność – plan 398.000 zł, wykonanie 409.746,46 zł co stanowi 102,95% planu w tym paragrafy:

- 0920 - (pozostałe odsetki) to odsetki uzyskane na rachunkach bankowych WZWiK - plan 15.000 zł, wykonanie 16.596,69 zł, co stanowi 110,64 %.

- 0970 - (wpływy z różnych dochodów) – plan 383.000 zł, wykonanie 393.149,77 zł, co stanowi 102,65 % planu rocznego – pozycja ta dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych na sporządzenie specyfikacji dotyczących przetargów, a przede wszystkim w paragrafie tym został ujęty zwrot podatku VAT dotyczący zapłaty faktury dla Inżyniera Kontraktu.

- 900 / 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianach 16.491.000 zł, wykonanie 15.870.746,25 zł, w tym paragrafy:

- 0750 – dochód uzyskany z tytułu wydzierżawionych składników majątkowych oczyszczalni ścieków Ciernie i Jugowice oraz oczyszczalni Boguszów Gorce zgodnie z zawartymi aneksami do umów  między WZWiK a WPWIK Sp. z o. o. jn.:

  - umowa nr PNW/01/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Ciernie

  - umowa nr PNW/02/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Jugowice

  - umowa nr PNW/03/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce.

Plan dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego wynosił 4.900.000 zł, wykonanie dochodu z tego tytułu w 2006 roku wyniosło 5.026.530,51 zł, co stanowi 102,58 % planu rocznego.

- 0929 – pozostałe odsetki – plan 291.000 zł wykonanie 279.003,29 zł. Zgodnie z art.7 Porozumienia odsetki narosłe od środków ISPA, zgromadzone na rachunku bankowym Projektu w NBP są przekazywane w terminie 10 dni roboczych po upływie każdego kwartału na subkonto Rachunku bankowego (subkonto odsetek) Projektu.

Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być wykorzystane na pokrycie udziału własnego w ramach jednej faktury.

- 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Spójności – plan na 2006 rok wynosił 11.300.000 zł natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 10.565.212,45 zł. są to pierwsze środki z dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności.

Dochody w tym paragrafie są ściśle powiązane z wydatkami na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2006 zakończono cztery procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców kontraktów budowlanych.

Wykonanie dochodów Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2006 roku wynosi łącznie 16.285.652,85 złotych i stanowi 96,27 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w latach 2005 i 2006 przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

- WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Związku według Uchwały z dnia 28 grudnia  2005 roku Nr  1/XVII/2005 w sprawie budżetu WZWiK na rok 2006 wynoszą 178.195.702 złote .

W roku 2006 dwukrotnie dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków. Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XXII/2006 z dnia 06.10.2006r oraz Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006r. planowane wydatki zmieniono w następujący sposób:

Zmniejszono wydatki Związku o kwotę ogółem 155.557.730 złote, w tym :

Dział Różne rozliczenia - rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 457.242 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	155.100.488 zł

Zwiększono wydatki budżetu Związku łącznie o kwotę 254.000 złotych w tym:

W dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł.

Dział Administracja publiczna o kwotę 227.000 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.000zł

Ogółem w roku 2006 zmniejszono wydatki budżetowe per saldo o kwotę 155.303.730 złotych.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006r. obejmuje łączną kwotę w wysokości 18.816.458,38 złotych. Wydatki budżetu tak jak i dochody Związku podzielono na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ze zmianami).

W 2006 roku zrealizowane wydatki dotyczą poniższych pozycji i wynoszą:

- 700/70005 - Gospodarka Mieszkaniowa /Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 42.000 zł, wykonanie 34.618,43 zł, co stanowi 82,42 %, w tym paragrafy :

- 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie w wysokości 5.455,94 zł, co stanowi 45,47 % - są to koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Basztowej oraz wydatki związane z procedurą przetargową na zbycie nieruchomości we wsi Bukówka.

  - 4480 – podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku w wysokości 29.162,49 zł tj. 97,21 % planu.

- 750/75095 – Administracja Publiczna / Pozostała działalność – plan po zmianach 1.687.650 zł, wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w łącznej wysokości 1.557.625,66 zł, co stanowi 92,30 % planu.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności następujące paragrafy:

  - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – są to diety Członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWiK. Plan wynosił 100.000 zł, wykonanie 85.292,14 zł, co stanowi 85,29% planu,

  - 4010,4040,4110,4120 - są to wynagrodzenia osobowe, roczne pracowników Biura WZWiK wraz z pochodnymi – plan 1.040.000 zł, wykonanie 992.582,76 zł,

  - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan 65.000 zł, wykonanie 56.492,57 zł, co

stanowi 86,91% planu rocznego i m.in. obejmuje następujące pozycje:

Materiały biurowe 				29.136,36 zł

Wyposażenie					  4.658,91 zł

Paliwo do samochodu służbowego		12.939,46 zł

- 4270 – zakup usług remontowych – plan 5.000 zł, wykonanie 2.028,87 zł, co stanowi

40,58%, były to przede wszystkim konserwacje, kserokopiarki i naprawa komputerów.

  - 4300- zakup usług pozostałych – plan 315.900 zł, wykonanie łącznie 282.874,73 zł, co

stanowi 89,55% planu i dotyczy m.in.:

Prowizje bankowe			 41.171,59 zł

Raty leasingowe			  34.469,96zł

Obsługa prawna			      26.112 zł

Reklama i ogłoszenia prasowe	 23.223,33 zł

Telefonia stacjonarna		             17.003,27 zł

Obsługa informatyczna		      15.594 zł

  - 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 2.000 zł, wykonanie 841,80 zł, co stanowi 42,09% planu,

  - 4410 – podróże służbowe krajowe 	- plan 28.000 zł, wykonanie 21.529,22 zł tj. 76,89%,

  - 4420 – służbowe podróże zagraniczne wykonanie na poziomie 3.806,35 zł, co w stosunku do planu 5.000 zł daje 76,13%.

  - 4490- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – plan 62.000 zł, wykonanie 60.115,98 zł, co stanowi 96,96% planu, ujęta została tu oplata skarbowa dotycząca ustanowienia zabezpieczenia do NFOŚiGW dotycząca porozumienia o realizacji Projektu oraz opłata skarbowa stanowiąca zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

  - 4600 – kary i odszkodowania – plan 17.000 zł, wykonanie 13.071,12 zł, co stanowi 76,89%, są to opłaty za koszty postępowania arbitrażowego w Urzędzie Zamówień Publicznych.

- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - plan po zmianach wynosił 26.000 zł, wykonanie 22.335,06 zł, co stanowi 85,90 % planu.  Środki pieniężne przeznaczono na zakup kserokopiarki, faksu dla JRP oraz komputerów wraz z oprogramowaniem dla przyjętych w 2006 roku pracowników.

- 3020,4430,4440- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodu) oraz odpis na ZFŚS łącznie plan 21.750 zł, wykonanie 16.655,06 zł.

- Dział 757/75702 - Obsługa długu publicznego /obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym paragraf:

  - 8070 – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów – przy planie 356.900 zł wykonano 280.453,13 zł, co stanowi 78,58% planu. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych związanych m.in. z realizacją sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także odsetki od kredytów z WBK Banku Zachodniego w Świebodzicach oraz WBK Banku Zachodniego w Wałbrzychu.

- 900/90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan po korekcie wynosił 20.805.422 zł,wykonanie 16.943.761,16 zł, co stanowi 81,44 % w tym paragrafy :

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przy planie 210.180 zł wykorzystano 157.669 zł tj. 75,02 % planu – wydatki przeznaczono na rozliczenia finansowe z Wykonawcami. W ramach tego paragrafu ujęte zostały opłaty za opracowanie przez firmę PROEKO z Warszawy uaktualnionego wniosku o pożyczkę ze środków NFOŚiGW oraz Analizy odchyleń od założeń przedstawionych w studium wykonalności a rzeczywistymi wynikami.

W paragrafie tym zostały również ujęte opłaty za przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko przez firmy: Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz „Wrotech”.

W związku z realizacją projektu Nr 2003PL16PPE041 p.n.„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zobowiązany jest do wypełnienia warunku szczególnego Art. 8.3 Memorandum Finansowego Projektu. W celu Wypełnienia wyżej wymienionego warunku niezbędne jest uzyskanie przez WZWiK decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć.

W przypadku procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla kontraktu „Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzicach – Ciernie” WZWiK zlecił wykonanie raportu oddziaływania na środowisko firmie Grontmij Polska Sp. z o.o.

Natomiast w przypadku procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla kontraktu „Budowa sieci kanalizacji w Świebodzicach” Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zlecił wykonanie raportu firmie „Wrotech”.

- 6058, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan na koniec roku po korekcie wyniósł 20.595.242 zł, natomiast wykonanie wydatków w tych paragrafach wyniosło 16.786.092,16 zł.

Z czego w kwocie 10.011.044,47 zł została wykorzystana dotacja pochodząca z Funduszu Spójności.

W roku 2006 zostały zakończone procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców dla czterech kontraktów budowlanych, które będą realizowane w ramach zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu.” W związku z czym w 2006 roku zapłacone zostały zaliczki, zgodnie z kontraktem, dla firm: HYDROBUDOWA 9  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. oraz Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ” w ramach realizowanego projektu oraz nastąpiła zapłata faktur dla Przedsiębiorstwa Grontmij Polska Sp. z o.o. w ramach kontraktu „Inżynier Kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU”.

14 września 2006 roku podpisano kontrakt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” z  Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym HYDROBUDOWA 9.

W ramach inwestycji w oczyszczalni ścieków w Cierniach przeprowadzona zostanie modernizacja kanalizacji, która jest przyczyną bardzo wysokiej infiltracji. Rozwiązanie projektowe przewiduje zastosowanie procesu wielofazowego osadu czynnego poprzedzonego mechanicznym podczyszczaniem ścieków. Natomiast modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach obejmuje wymianę niesprawnych urządzeń części mechanicznej oczyszczalni, zastosowanie wielofazowego reaktora osadu czynnego oraz modernizacje kanalizacji, która jest przyczyna wysokiej infiltracji.

9 października 2006 roku podpisano kontrakt „Budowa sieci kanalizacyjnej etap II” Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ” Sp. z o.o.

Realizowane w ramach tej inwestycji systemy kanalizacyjne zostaną włączone do istniejących układów doprowadzających ścieki do pracujących już oczyszczalni. Planowane do realizacji nowe sieci będą realizowane zgonie z zasadami techniki, które nakazują budowę z materiałów oraz w sposób gwarantujący ich maksymalną szczelność.

W przypadku kontraktu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” jak i „Budowa sieci kanalizacyjnej etap II” w 2006 roku zapłacone zostały zaliczki dla wykonawców, stanowiące 10% wartości każdego z kontraktów.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Ponadto dokonując analizy dynamiki wydatków za 2006 rok w stosunku do 2005 roku stwierdzić można:

  - W dziale 700/70005 - Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w 2006 roku utrzymują się na podobnym poziomie jak wydatków roku poprzednim.

  - W dziale 750/75095 – Administracja publiczna/Pozostała działalność zaobserwowano wzrost wydatków o kwotę 239.825,66 zł. Przede wszystkim jest to spowodowane zwiększonym w 2006 roku zatrudnieniem w Biurze Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Wzrosły tym samym wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne oraz zwiększone zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Również z tego powodu zwiększone zostały wydatki inwestycyjne, ponieważ zakupione zostały zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla nowoprzyjętych pracowników Biura WZWiK.

W znacznym stopniu w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetu państwa. Zwiększony poziom wydatków w tych paragrafach związany jest z prowizjami od udzielonego kredytu obrotowego i inwestycyjnego oraz opłatą skarbową z  tytułu ustanowienia zabezpieczenia środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz zaciągniętego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

- Znaczny wzrost wydatków w dziale 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód związany jest z realizacją projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, ponieważ w 2006 roku dokonano pierwszych płatności dla Wykonawców w ramach trzech spośród pięciu podpisanych kontraktów.

Ogółem plan wydatków na 2006 rok po korekcie wynosił 22.891.972 zł natomiast wykonanie wyniosło 18.816.458,38 zł, co stanowi 82,20 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w latach 2005 i 2006 przedstawia Załącznik Nr 3.

- ROZLICZENIE FINANSOWE.

Uchwała z dnia 28 grudnia  2005 roku Nr  1/XVII/2005 Zgromadzenia WZWiK zakłada na rok 2006 następujące wielkości:

- Dochody  		  96.432.977 zł

- Wydatki 		 178.195.702 zł

- Deficyt		- 81.762.725 zł

W toku wykonywania budżetu Zgromadzenie WZWiK Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XXII/2006 z dnia 06.10.2006r oraz Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006r. wprowadziło zmiany po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i planowany budżet po zmianach wynosił:

- Dochody  		 16.916.000 zł

- Wydatki 		 22.891.972 zł

- Deficyt                       - 5.975.972 zł

Wykonanie budżetu w 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie 16.285.652,85 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 18.816.458,53 zł, deficyt w 2006 roku wynosi (-) 2.530.805,53 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Rb – NDS za 2006 rok.

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 16.285.652,85 zł, co stanowi 96,27 %. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 18.816.458,38 zł na planowane 22.891.972 zł, co stanowi 82,20 % planu rocznego.

Planowane przychody zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały z dnia 28 grudnia  2005 roku Nr  1/XVII/2005 po korekcie 8.900.000 zł, wykonanie (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS) w roku 2006 wynosi 9.338.437,95 zł.

Planowane rozchody zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały z dnia 28 grudnia  2005 roku Nr  1/XVII/2005 po korekcie wynoszą 2.924.028 zł .

Rozchody do dnia 31 grudnia 2006 r. zrealizowano w wysokości 5.189.159,51 zł, Obejmują one spłaty rat kredytów i pożyczek, a ich wykonanie za rok 2006 przedstawia się następująco:

NFOŚiGW				800.000 zł

WFOŚiGW				1.000.000 zł

WSSE			 		539.000 zł

WBK BZ Wałbrzych 			306.179,12 zł

WBK BZ Świebodzice		266.648,46 zł

BPH (kredyt obrotowy)		2.277.331,93 zł

Wyższe wykonanie zobowiązań (rozchodów) w stosunku do planu spowodowane jest spłatą, zaciągniętego w 2006 roku, kredytu obrotowego, który był wykorzystany na zapłatę faktury dla Wykonawcy w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania wynoszą 14.463.997,26 w tym:

- zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętego w BOŚ kredytu	6.880.973,35 zł.

- zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek      	7.583.023,91 zł.

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW 		1.250.000,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW		1.952.223,91 zł

- pożyczka z WSSE	 		3.880.800,00 zł

- pożyczka z WPWiK Sp. z o.o.	500.000 zł

Po analizie spłaty długu należy stwierdzić, że wielkość zadłużenia w stosunku do roku 2005 uległa zwiększeniu, co jest ściśle związane z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

  - ZMIANY W BUDŻECIE WZWiK W 2006 ROKU.

  - INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2006 ROK.

  - INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2006 ROK.

  - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA ROK 2006.

  - INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU.

  - INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ WZWiK – WYKONANIE BUDŻETU JEDNOSTKI I PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE.

ZAŁĄCZNIK NR  5

DO UCHWAŁY NR 1/II/2007 ZARZĄDU WZWiK  Z DNIA 19 MARCA 2007

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

/ zł /

| Lp. | Para Graf | ## treść | ## nazwa zadania ## wykonanie rzeczowe | ## plan wydatków | wykonanie | ## źródła ## finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Zakup kserokopiarki, faksu, komputerów wraz z oprogramowaniami dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt ISPA. | 26.000 | 22.335,06 | własne |
|  |  | Razem dział 750 |  | 26.000 | 22.335,06 |  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona wód |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 6050 | Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi | Wykonano aktualizacje wniosku o pożyczkę ze środków NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”; Opracowana została analiza odchyleń pomiędzy założeniami przyjętymi w Studium Wykonalności a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi w latach 2004-2005 dla przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”. Sporządzono raporty o oddziaływaniu na środowisko dla: „Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzicach – Ciernie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzicach” przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz przez firmę „Wrotech”. | 210.180 | 157.669 | własne |
| 3. | 6058 | Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi | rozliczenie finansowe z Wykonawcami: – wypłata zaliczki, zgodnie z kontraktem, dla firm: HYDROBUDOWA 9 oraz WUPRINŻ w ramach realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - zapłata faktur dla firmy GRONTMIJ w ramach kontraktu „Inżynier Kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU” | 11.300.000 | 10.011.044 | dotacja ze środków Funduszu Spójności |
| 4. | 6059 | Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi | rozliczenie finansowe z Wykonawcami: – wypłata zaliczek, zgodnie z kontraktem, dla firm: HYDROBUDOWA 9 oraz WUPRINŻ w ramach realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - zapłata faktur dla firmy GRONTMIJ w ramach kontraktu „Inżynier Kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU” | 9.295.242 | 6.775.048 | własne |
|  |  | Razem dział 900 |  | 20.805.422 | 16.943.761 |  |
|  |  | ## OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE |  | 20.831.422 | 16.966.096,06 |  |