# Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58 – 300 Wałbrzych

Tel. 0-74 84 99 100 Tel/Fax 0-74 84 99 200

www.wzwik.pl e-mail sekretariat@wzwik.pl

Wałbrzych, marzec 2010 roku

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu za 2009 rok

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Sporządził: 									Zatwierdził:

- DANE OGÓLNE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia WZWIK Nr 1/XIII/2009  z dnia 25 marca 2009 r. W trakcie realizacji budżetu dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- Uchwałę Nr 2/XV/2009 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 czerwca 2009  roku,

- Uchwałę Nr 2/XXIX/2009 Zarządu WZWiK z dnia 31 sierpnia 2009 roku,

- Uchwałę Nr 1/XVI/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 września 2009 roku,

- Uchwałę Nr 3/XVII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 16 grudnia 2009 roku,

- Uchwałę Nr 1/XVIII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2009 r. przedstawiają w zakresie planu dochodów            (Tabela Nr 1 ) i wydatków ( Tabela Nr 2 ) wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2009 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 31.12.2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12.000,00 | - | - 8.000,00 | 4.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 18.580.000,00 | 511.064,00 | - | 19.091.064,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112.926.223,00 | 11.139.656,00 | -38.958.888,00 | 85.106.991,00 |
|  | OGÓŁEM | 131.518.223,00 | 11.650.720,00 | -38.966.888,00 | 104.202.055,00 |

Tabela Nr 2 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2009 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 31.12.2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1.840.000,00 | - | 1.840.000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41.400,00 | 19.992,00 | -16.900,00 | 44.492,00 |

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 31.12.2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | Administracja publiczna | 2.242.600,00 | 72.113,00 | -363.317,00 | 1.951.396,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6.630.800,00 | - | -1.788.000,00 | 4.842.800,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250.000,00 | - | -250.000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155.032.445,00 | 21.343.225,00 | -47.723.840,00 | 128.651.830,00 |
|  | OGÓŁEM | 164.197.245,00 | 23.275.330,00 | -50.142.057,00 | 137.330.518,00 |

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2009 przedstawia się następująco:

/zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok | Plan po zmianach na 31.12.2009 roku | Wykonanie za 2009 rok | Wykonanie za 2008 rok | % 4:3 | % 4:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Dochody | 131.518.223,00 | 104.202.055,00 | 78.487.416,44 | 44.100.919,85 | 75,32 | 177,97 |
| B. Wydatki | 164.197.245,00 | 137.330.518,00 | 114.241.016,72 | 133.826.663,61 | 83,19 | 85,36 |
| B.1 Wydatki bieżące | 10.835.800,00 | 11.320.419,00 | 11.179.133,84 | 6.256.654,71 | 98,75 | 178,68 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 153.361.445,00 | 126.010.099,00 | 103.061.882,88 | 127.570.008,90 | 81,79 | 80,79 |
| Deficyt (A-B) | -32.679.022,00 | -33.128.463,00 | -35.753.600,28 | -89.725.743,76 | 107,92 | 39,85 |
| D. Finansowanie (D.1-D.2) | 32.679.022,00 | 33.128.463,00 | 37.177.355,99 | 93.774.638,90 | 112,22 | 39,65 |
| D.1 Przychody | 33.962.446,00 | 34.411.887,00 | 38.460.779,90 | 95.313.638,90 | 111,77 | 40,35 |
| D.2 Rozchody | 1.283.424,00 | 1.283.424,00 | 1.283.423,91 | 1.539.000,00 | 100,00 | 83,39 |

Dochody w 2009 roku zrealizowano w wysokości 78.487.416,44 złotych co stanowi  75,32 % planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2009 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 jest wyższe o 34.386.496,59 złotych.

Jednocześnie po stronie wydatków, wykonanie w 2009 roku jest niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 o 19.585.646,89 złotych.

Powyższe dane zaprezentowano na wykresie jn.

W 2009 roku uzyskano o prawie 77,97 % wyższe dochody niż w roku ubiegłym. Wpływ na to miało w szczególności uzyskanie w 2009 roku wyższych środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie inwestycji, wyższy wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” oraz większe wpływy z tytułu umów dzierżawy między WZWiK a WPWiK Sp. z o.o..

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do dochodów ogółem w 2009 roku przedstawia się następująco:

- 52,70 % stanowiły środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,

- 19,92 % stanowiły dochody z najmu i dzierżawy,

- 27,15 % stanowiły wpływy z różnych dochodów,

- 0,23 % stanowiły pozostałe odsetki.

Strukturę dochodów wg działów przedstawia poniższy wykres:

Wydatki w 2009 zrealizowano w wysokości 114.241.016,72 złotych, co stanowiło 83,19 % planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 jest niższe o 14,64 %.

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem w 2009 roku przedstawia się następująco:

- 90,21 % stanowiły wydatki inwestycyjne,

- 4,24 % stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek,

- 2,20 % stanowiły wydatki na podatki do nieruchomości,

- 1,51% stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w infrastrukturze drogowej,

- 1,19 % stanowiły wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 0,65 % stanowiły pozostałe wydatki na które składały się między innymi: zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, zakupy usług pozostałych, energii czy różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Budżet WZWIK za 2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 35.753.600,28 złotych, przychodami w kwocie 38.460.779,90 zł i rozchodami w kwocie 1.283.423,91 zł. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2009 rok szczegółowo przedstawia poszczególne źródła przychodów i rodzaje rozchodów. Natomiast poniżej zaprezentowano wykonanie przychodów i rozchodów w 2008 i 2009 roku.

II. DOCHODY ZWIĄZKU

Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XIII/2009 z dnia 29.03.2009 roku przyjęto plan dochodów w kwocie 131.518.223,00 zł. W trakcie realizacji budżetu Uchwałami Zgromadzenia zmieniono kwotę planowanych dochodów, która ostatecznie na 31.12.2009 roku wyniosła 104.202.055,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 78.487.416,44 zł.

Realizacja dochodów w 2009 roku  według źródeł przedstawiała się następująco:

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan po zmianach        4.000,00 zł, wykonanie za 2009 r. 3.600,00 zł.

W ramach tego paragrafu sklasyfikowano dochody z tytułu czynszu za wynajem mieszkań

przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

- Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 19.091.064,00 zł                          a zrealizowano w kwocie 19.105.554,08 zł, co stanowiło 100,08 % planu, z tego:

- w § 0920 – pozostałe odsetki - plan po zmianach 185.064,00 zł, wykonanie 184.065,58 zł. W ramach niniejszego paragrafu sklasyfikowano odsetki od środków na rachunkach bankowych WZWIK.

- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan po zmianach 18.906.000,00 zł, wykonanie 18.921.488,50 zł. W ramach niniejszego paragrafu sklasyfikowano w szczególności zwrot  z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 85.106.991,00 zł. Wykonanie  na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 59.378.262,36 zł, z tego:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy – plan po zmianach 15.880.416,00 zł, wykonanie 15.635.204,06 zł.

W ramach niniejszego paragrafu sklasyfikowano dochody uzyskane od WPWiK Sp. z o.o. z tytułu wydzierżawionych składników majątkowych oczyszczalni ścieków Ciernie i Jugowice oraz oczyszczalni Boguszów Gorce i Chwaliszów.

- w § 0920 – pozostałe odsetki – plan po zmianach 267,00 zł, wykonanie 266,81 zł.

Zgodnie z art. 7 Porozumienia realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu ISPA w NBP, są przekazywane na subkonto rachunku bankowego (subkonto odsetek) Beneficjenta jakim jest WZWiK. Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być wykorzystane na pokrycie udziału własnego w ramach jednej faktury.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan po zmianach 8.010.085,00 zł, wykonanie 2.382.568,28 zł co stanowiło 29,74% planu rocznego.

W paragrafie tym sklasyfikowano sprzedaż WZWIK z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego przez wykonawców projektu unijnego oraz z tytułu zwrotu przez WPWiK Sp. z o.o. kosztów podatku do nieruchomości w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku na rzecz spółki.

- w § 6298 - środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”  z Funduszu Spójności - plan po zmianach 60.826.223,00 zł, wykonanie 41.360.223,21 zł co stanowiło 68,00% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w 2008 i 2009 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XIII/2009 z dnia 29.03.2009 roku przyjęto plan wydatków w kwocie 164.197.245,00 zł. W trakcie realizacji budżetu Uchwałami Zgromadzenia i Zarządu Związku zmieniono kwotę planowanych wydatków, która ostatecznie na 31.12.2009 roku wyniosła 137.330.518,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 114.241.016,72 zł.

Realizacja wydatków w 2009 roku według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

- Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 58.866,00 zł, wykonanie wyniosło         58.831,92 zł, co stanowiło 99,94 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 127.743,00 zł, wykonanie wyniosło 127.742,76 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 585.846,00 zł, wykonanie wyniosło 551.072,53 zł, co stanowiło 94,06 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.067.545,00 zł, wykonanie wyniosło 993.796,36 zł, co stanowiło  93,09 % planu.

Wydatki poniesione w ramach niniejszego działu dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 44.492,00 zł, wykonanie wyniosło 43.495,58 zł, co stanowiło 97,76% planu, w tym:

- na koszty zarządu lokali mieszkalnych będących własnością WZWiK wydatkowano

6.188,29 zł,

- na podatek od nieruchomości składników majątku stanowiących mienie Związku

znajdujące się na terenie Gminy Wałbrzych i Gminy Lubawka 17.067,00 zł,

- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19.150,28 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1.090,01 zł

  - Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale zaplanowano na 2009 rok środki w wysokości 1.951.396,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2009 roku wyniosło  1.920.573,22 zł, co stanowiło  98,42% planu.

Na wykonanie w kwocie 1.920.573,22 zł składają się:

- diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWiK –101.767,57 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 1.105.861,05 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.811,99 zł,

- pochodne  od wynagrodzeń - 181.715,24 zł,

- inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.130,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat -178,00 zł,

- pozostałe odsetki – 16.674,11 zł,

- wydatki rzeczowe takie jak np.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na łączną kwotę 431.531,26 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.904,00 zł, które wydatkowano na zakup programu finansowo-księgowego na potrzeby księgowości.

  - Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.842.800,00 zł, wykonanie na             31 grudnia 2009 roku wyniosło  4.842.004,27 zł, co stanowi 99,98% planu.

Na wykonanie w kwocie 4.842.004,27 zł składają się:

- Odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”– 3.626.512,10 zł,

- Odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 709/2000/WN1/OW-OK./P na  dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja grupowej oczyszczalni ścieków w Cierniach – Etap I”– 2.469,71 zł,

- Odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” – 1.106.475,55 zł,

- Odsetki od pożyczek z WSSE  zgodnie z umową z 01.07.1998 r. – 29.250,53 zł,

- Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 77.296,38 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90001 – Gospodarka ściekowa i gospodarka wód

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 128.651.830,00 zł, wykonanie na   31 grudnia 2009 roku wyniosło 105.703.500,08 zł, co stanowiło 82,16% planu.

Na wykonanie w kwocie 105.703.500,08 zł składają się:

- wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości 2.501.623,80 zł,

- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 143.897,40 zł,

- wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Koszty administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty związane z realizacją inwestycji”, „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, „Budowa wodociągu oraz Kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie zawartego porozumienia DRIM/8/193/2007 z dnia 02.03.2007 r.” – w kwocie łącznej 103.057.978,88 zł.

Poniżej przedstawiono zakres prac zrealizowanych w ramach zawartych kontraktów budowlanych dotyczące  zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu."

## Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „ Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach”

### W ramach kontraktu nr 1 wykonano:

#### Ciernie

- wieloetapowy reaktor biologiczny z systemem dokładnego napowietrzania

- komory fermentacji osadu z komorą do odwadniania i stabilizacji higienicznej

- wyposażenie pomiarowo – kontrolne

- polepszenie zdolności gospodarki osadowej

Jugowice

- wymiana niesprawnego wyposażenia części mechanicznej oczyszczalni

- budowa wieloetapowego aktywnego reaktora biologicznego z systemem dokładnego

napowietrzania

- modernizacja procesu odwadniania osadu

## Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Boguszów- Gorce”

### W ramach kontraktu nr 2 wykonano następujące czynności:

- usuwanie usterek przez byłego Wykonawcę, tj. PIOŚ EKOKLAR na obiektach nowych i modernizowanych

- ogłoszenie przetargu umożliwiającego wyłonienie nowego Wykonawcy, który zakończy prace po poprzednim, tj. PIOŚ EKOKLAR.

- W dniu 09.09.2009 r., podpisano Kontrakt z KWG Grupa PBG.

- Opróżnienie przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
OKF-u, co umożliwiło nowemu Wykonawcy, tj. KWG Grupa PBG, rozpoczęcie prac renowacyjnym na obiekcie, a także:

- wykonanie naprawy bieżni osadnika wtórnego OWR1

- rozpoczęcie rozbudowy tras kablowych

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I”

### W ramach kontraktu nr 3 wykonano następujące ilości kanalizacji:

Boguszów –Gorce: 4 196,51 mb

Wałbrzych: 3 937,81 mb

Świebodzice: 5 435,09 mb

  - budowa nowej kanalizacji – 4 810,64 mb

  - renowacja kanalizacji – 624,45 mb

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II”

### W ramach kontraktu nr 4 wykonano następujące ilości kanalizacji:

Boguszów –Gorce: 6 018,22 mb

Wałbrzych: 8 529,34 mb

Świebodzice: 191,66 mb

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 “Przebudowa sieci kanalizacyjnej”

### W ramach kontraktu nr 5 poddano renowacji następujące ilości kanalizacji:

Wałbrzych: 1 381,0 mb

Szczawno - Zdrój: 0,0 mb

Szczawno - Zdrój– Wałbrzych (Zacisze– Wańkowicza): 0,0 mb

Walim: 0,0 mb

Głuszyca : 0,0 mb

Jedlina – Jugowice: 81,0 mb

## Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0416 „Pełnienie roli Inżyniera i pomoc techniczna dla JRP (PIU) dla realizacji Projektu nr 2003PL16PPE041 „Oczyszczanie Ścieków w          Wałbrzychu”

### W ramach kontraktu nr 6 wykonano następujące czynności:

- zarządzano i administrowano Projektem – koordynacja wszystkich kontraktów

- pełniono nadzór techniczny nad realizacją robót prowadzonych przez Wykonawców zgodnie z  Prawem Budowlanym i podpisanymi kontraktami,

- monitorowano postęp robót

- dokonano rozliczenia robót wykonanych (PŚP)

- prowadzono monitorowanie i kontrolę jakości robót

- pełniono nadzór, przegląd i zatwierdzano dokumenty Wykonawców

- opiniowano i zatwierdzano Wnioski Materiałowe

- w okresie raportowania opracowano dokumentację przetargową dla Kontraktu nr 2 w związku z odstąpieniem od Kontraktu przez Zamawiającego w systemie „żółtego FIDIC-a” oraz kosztorysy Inwestorskie oraz Przedmiary robót dla dokumentacji przetargowej wyboru Wykonawcy w trybie „czerwonego FIDIC-a”.

- w okresie raportowania rozpatrywano wnioski Wykonawców o roboty Zamienne, dodatkowe i uzupełniające, uczestniczono w negocjacjach w wyniku czego sporządzone zostały Protokoły z Negocjacji i Konieczności

- w związku z podpisaniem kontraktu nr 2 na zakończenie robót na Oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach przekazano plac budowy nowemu Wykonawcy oraz zostały zweryfikowane dokumenty Wykonawcy wymagane Kontraktem,

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr  4.

Dokonując  analizy  dynamiki   wydatków  za  2009  r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono, że:

- W dziale 600/60011/60013/60014/60016 – Transport i łączność /Drogi publiczne krajowe/ Drogi publiczne wojewódzkie/ Drogi publiczne powiatowe/Drogi publiczne gminne w 2009 roku zaplanowano i wydatkowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-72/BTM/2008/1590 wydatki z tego tytułu należy klasyfikować w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi. W poprzednich latach wydatki z tego tytułu klasyfikowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- W dziale 700/70005 - Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaobserwowano wzrost wydatków w 2009 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku ze wzrostem wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

- W dziale 750/75095 - Administracja publiczna/Pozostała działalność zanotowano spadek wydatków o 5,16 % w stosunku do wydatków z analogicznego okresu roku 2008. Spowodowane to było zmniejszeniem wydatków w szczególności na zakupy inwestycyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników czy zakup akcesoriów komputerowych.

- W dziale 757/75702 - Obsługa długu publicznego/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaobserwowano  wzrost wydatków w  stosunku  do  analogicznego  okresu roku poprzedniego o kwotę    606.418,37 zł.

- W dziale 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód zanotowano spadek wydatków o 21.826.871,02 zł tj. 17,12 %    w stosunku do wykonania roku 2008. Spadek wydatków spowodowany jest między innymi przeniesieniem wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego do działu 600 – Transport i łączność oraz niższym wykonaniem na zadaniu inwestycyjnym                   pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

Ogółem plan wydatków na 31 grudnia 2009 rok wynosił 137.330.518,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 114.241.016,72 zł, co stanowi 83,19 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w roku 2008 i 2009 przedstawia Załącznik Nr 2.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przyjęty Uchwałą Zgromadzenia WZWIK  z dnia 25 marca 2009  Nr 1/XIII/2009 i zmieniony: Uchwałą Nr 2/XV/2009 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 czerwca 2009  roku, Uchwałą Nr 2/XXIX/2009 Zarządu WZWiK z dnia  31 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr 1/XVI/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 września 2009 roku, Uchwałą Nr 3/XVII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 16 grudnia 2009 roku, Uchwałą Nr 1/XVIII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2009 roku, zakładał na rok 2009 następujące wielkości:

I.	Dochody	 104.202.055,00 zł

II.	Wydatki             137.330.518,00 zł

III.	Deficyt	  -33.128.463,00 zł

Natomiast wykonanie budżetu na dzień  31 grudnia 2009 roku przedstawiało się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie 78.487.416,44 zł, co stanowiło 75,32 % planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 114.241.016,72 zł, co stanowiło 83,19 % planu.  Rok 2009 zamknął się deficytem w wysokości 35.753.600,28 zł.

Przychody w 2009 roku zostały wykonane na poziomie 38.460.779,90 zł. Wykonanie to obejmowało: transze pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska –33.962.446,33 zł, transze kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” -449.438,43 zł oraz wolne środki – 4.048.895,14 zł (w tym na pokrycie deficytu –2.625.139,43 zł).

Rozchody w 2009 roku zostały wykonane na poziomie 1.283.423,91 zł. Wykonanie to obejmowało spłaty rat pożyczek z:  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 352.223,91 zł, WSSE – 431.200,00 zł i WPWiK – 500.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2008 i 2009 przedstawia Załącznik Nr 3.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2009 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe WZWiK wyniosły 2.570.332,97 zł, w tym:

  - depozyty na żądanie  (banki) – 1.707.048,18 zł,

  - należności wymagalne – 582.637,99 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 579.609,47 zł  i pozostałe -3.028,52 zł,

  - oraz pozostałe należności  - 280.646,80 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług  - 280.646,80 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania WZWiK wyniosły 155.574.834,81 zł, w tym:

1.  zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów	24.999.997,33 zł

w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	24.999.997,33 zł

2.   zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek	128.244.200,00zł
w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW	   125.657.000,00 zł

- pożyczka z WSSE	             2.587.200,00 zł

3.    zobowiązania wymagalne                            2.330.637,48 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 2.330.637,48 zł.

Zadłużenie Związku na koniec 2009 roku wynosi 155.574.834,81 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 153.244.197,33 zł (w tym na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 150.656.997,33 zł) i wymagalnych zobowiązań w kwocie 2.330.637,48 zł, co stanowi 198,22 % wykonanych dochodów (z uwzględnieniem odliczeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 6,27 % wykonanych dochodów).

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2009 R.

- INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK 2009 R.

- ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2009 R.

- INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 R.

- PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2009 ROK.