Załącznik Nr 1

UMOWA NR ..........2013

Na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

zawarta w dnia .......................... 2013 roku w Wałbrzychu  pomiędzy:

Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

REGON 890451905

NIP 886-00-12-544

reprezentowanym przez:

Pana Marka Mielniczuka – Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON 890451905

NIP 886-00-12-544

reprezentowanym przez:

Pana/ią ……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 200.000 euro strony zawierają następującą umowę:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wszelkie obowiązki związane z pełnieniem funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013.

Szczegółowy zakres obowiązków należących do Wykonawcy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy Nadzoru, działający w imieniu Wykonawcy, biorący udział 
w realizacji niniejszej Umowy, posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach, tj.:

branży drogowej, branży instalacyjnej, branży energetyczno-elektrycznej (instalacje elektryczne), branży architektoniczno – konstrukcyjnej, oraz są aktualnie wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności oraz dysponuje odpowiednim personelem do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie.

3. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób uwzględniający zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego 
z wykonawcą robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 
i interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

6. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, Wykonawca (po podpisaniu umowy na roboty budowlane z wykonawcą robót, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o nie pozostawaniu z wykonawcą lub podwykonawcami zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 2

  - Do podstawowych obowiązków Wykonawcy  należy pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, a w szczególności reprezentowanie  Zamawiającego na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi, a w szczególności, o ile postanowienia umowy Zamawiającego z Wykonawcą nie stanowią inaczej:

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót branży elektrycznej i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie powstałych wad,

5) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji robót budowlanych (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalania sposobu wykonania tych robót, w terminie 5 dni od złożenia przez wykonawcę robót wniosku – po uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej przez Zamawiającego,

6) uczestniczenie w dokonywanych odbiorach przy udziale Zamawiającego,

7) uczestniczenie w czynnościach inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku ewentualnie przerwanej realizacji robót przez wykonawcę robót,

8) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót wykonanych przez wykonawcę robót, a w szczególności polegające na stwierdzaniu zgodności:

- przedkładanych przez wykonawcę robót kosztorysów powykonawczych w zakresie formy zgodnej z zasadami określonymi w SIWZ i w Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych,

- sporządzonych obmiarów powykonawczych robót z zasadami sporządzania obmiarów robót określonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach robót,

- rzeczywistej ilości wykonanych robót z obmiarami powykonawczymi przedłożonymi przez wykonawcę robót,

- rodzaju i jakości materiałów budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakością materiałów określonych wyceną ofertową w konfrontacji z dokumentacją robót budowlanych,

- zastosowanych przez wykonawcę robót cen jednostkowych robót zawartych w ofercie wykonawcy robót z cenami jednostkowymi zawartymi w przedkładanych kosztorysach powykonawczych,

- sprawdzania zestawień wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartości zakończonych i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty, uwarunkowanymi zastrzeżeniami określonymi w odrębnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

9) nadzór nad terminowością wykonywania inwestycji, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac i uzyskania przez wykonawcę robót, realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji,

10) kontrola (weryfikowania poprawności i zatwierdzanie) wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji (w tym certyfikatów, atestów, świadectw jakości i dopuszczenia do stosowania), a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu,

11) uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,

12) udział w czynnościach związanych z klasyfikacją materiałów budowlanych planowanych do zdemontowania przez wykonawcę robót w trakcie robót rozbiórkowych i demontażowych,

13) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie o usunięciu wad Inwestora,

14) przygotowywanie Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę robót,

15) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników,

16) udzielanie wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, w tym na żądanie Zamawiającego  w formie pisemnej,

2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych, zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 3

1. Zakres obowiązków należących do funkcji inspektora nadzoru określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca podejmie czynności związane z pełniona funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie nadzorowanej inwestycji w czasie nie dłuższym niż 1 doba od momentu przyjęcia zawiadomienia drogą telefoniczną, fax, e-mail o konieczności pojawienia się na budowie.

3. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, bieżącą kontrolę wykonania robót Wykonawca będzie wykonywał w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum).

§ 4

1. Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego o wszystkich poczynaniach mających związek z pełnieniem nadzoru nad nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) 
o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§ 5

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót, ich realizacji i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony do dnia 31.12.2013 roku lub do zakończenia wszystkich robót nadzorowanej inwestycji, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2014 roku., przy czym:

a) rozpoczęcie nadzoru rozpoczyna się z dniem zawarcia umów z wykonawcą robót,

b) zakończenie nadzoru następuje z dniem przyjęcia bez zastrzeżeń, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku przerwania realizacji robót przez wykonawcę robót, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robót.

§ 7

    - Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się następująco, tj.:

Cena za przedmiot umowy łącznie

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 2 - Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie - Zdroju - ETAP 1

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:..................................................................................................................................................................

Cena dla Zadania 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 5 - Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 6 – Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 7 - Budowa zadaszenia placu składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków Gorce Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej oraz Kościelnej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siemiradzkiego w Wałbrzychu

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po przedłożeniu faktur częściowych przez wykonawcę robót i podpisaniu protokołu odbioru robót częściowych.

4. Płatność ustala się następująco dla poszczególnych zadań, tj.:

- do 70% wynagrodzenia dla poszczególnego zadania, na podstawie zafakturowania robót przez wykonawcę robót w następujący sposób, tj. w momencie zafakturowania przez wykonawcę robót 40% prac budowlanych na dane zadania, Wykonawca ma możliwość zafakturowania swoich usług w wysokości do 40%, jednakże nie mniej jak 20% wartości za poszczególne zadanie.

- 30% po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu budowy

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął  wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

4) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

5) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o których mowa w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Zamawiającego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W tych okolicznościach Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

§ 9

1. Wykonawca  z tytułu nie wykonania czynności nadzoru o których mowa w umowie i w załączniku nr 1 do umowy zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 złotych.

2. Wykonawca z tytułu nie podjęcia w czasie o którym mowa w  § 3 ust. 2 umowy czynności na terenie nadzorowanej inwestycji zapłaci karę umowną w wysokości 500 złotych.

3. Wykonawca  za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych.

4. W przypadku 2-krotnego naruszenia warunków umowy skutkującego naliczeniem kar umownych na podstawie § 9 ust. 1-3  w trakcie nadzorowania danej inwestycji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z jego winy naliczając karę umowną zgodnie z § 9 ust. 5 umowy.

5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20.000 złotych.

6. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, dotyczy osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA

…………………………………….					……………………………………

Załącznik nr 1

do umowy Nr .............2013

z dnia ........................2013 r.

Szczegółowy zakres obowiązków i czynności inspektora nadzoru:

      - osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji, a w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,

2. zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy,

3. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

4. uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji,

5. wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Inwestora,

6. organizowanie przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami,

7. kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,

9. potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.

10. opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),

11. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania.

12. wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

13. wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,

14. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

15. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,

16. wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

17. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

19. udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru),

20. udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,

21. potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

22. kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

23. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Inwestora,

24. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,

25. prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,

26. sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,

27. dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru,

28. konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego.

Załącznik Nr 2

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA

Na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

| 1. Inwestor: | WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIAGÓW I KANALIZACJI |
| --- | --- |
|  | AL. WYZWOLENIA 39, 58-300 WAŁBRZYCH |
|  | TEL. 74 84 99 100, FAX. 74 84 99 200 |
|  | REGON 890451905, NIP 886-00-12-544 |

- Inspektor:	…………………………………………………………………………………………...........

adres:		…………………………………..

REGON		…………………………………..

NIP		…………………………………..

e-mail		…………………………………..

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów

i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty za wykonanie całości:

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

w tym:

Cena dla Zadania 1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 2 - Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie - Zdroju - ETAP 1

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:..................................................................................................................................................................

Cena dla Zadania 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 5 - Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego w Wałbrzychu

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 7 - Budowa zadaszenia placu składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków Gorce Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej oraz Kościelnej w Jedlinie-Zdroju

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Cena dla Zadania 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siemiradzkiego w Wałbrzychu

Cena ofertowa netto .................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......

Cena ofertowa brutto .....................................................

(Słownie:.................................................................................................................................................................)

Termin obowiązywania umowy: 31.12.2013 roku lub do zakończenia wszystkich robót nadzorowanej inwestycji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.06.2014 roku.

Oświadczam, że :

Podejmę czynności wynikające z obowiązków nałożonych na inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie nie przekraczającym .......................... od chwili zawiadomienia drogą telefoniczną, fax, e-mail.

Termin płatności faktury: 30 dni

Osoba do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. stacjonarny: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........

e-mail: ..............................................., tel. komórkowy: ......................................

zakres odpowiedzialności: ...............................................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum)

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon................................................... Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.  Oświadczamy, że spełniam/my wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

Ja / My, niżej podpisani oświadczam / oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

...................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

...................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

o ś w i a d c z a m/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia Nas z powodu niespełnienia warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

/t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  USŁUG

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

oświadczam/y w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 2 SIWZ,

że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

wykonywaliśmy należycie nadzory inwestorskie nad inwestycjami

dla danej branży – rozdział V pkt 2 SIWZ

potwierdzonymi referencjami od Zamawiających zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Rodzaj i zakres zamówienia | Wartość zamówienia | Termin realizacji /od-do/ | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. Załącznik można modyfikować dostosowując go do ilości zadań Wykonawcy,  koniecznych do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:

1) .........................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................................................

..................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 6

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ  OSÓB  PERSONELU  TECHNICZNEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

oświadczam/my, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 3 SIWZ, 
że dysponujemy lub będziemy dysponować następującą osobą / osobami, która /e będzie /będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

| Nazwisko i imię pracownika | Rodzaj uprawnień, nr uprawnień | Opis doświadczenia zawodowego |
| --- | --- | --- |

W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował wykonawca, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego / innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej / zdolnych do wykonania zamówienia.

Informacja o podstawie do dysponowania osobami

Informuję, że będę dysponował osobą Pana/Pani ……………………………………………………………….........						                             (wpisać osobę wymienioną w tabeli)

w wykonywaniu zadania o nazwie Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą nr 2/XII/2012 dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”

na podstawie ………………….........................................................................................................................

(wpisać dok. regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a inspektorem nadzoru  np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie inspektora nadzoru  do realizacji zadania)

..................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 6 a

Miejscowość …/data….

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego- na zadanie pn.: Nadzór  Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, nr PZ/02/IV/2013

A/ oświadczam/y, że Pan/i ……………………………………………………………….……………………………..

(wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia  funkcji  inspektora nadzoru)

będący wyznaczonym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Wałbrzyski  Związek Wodociągów i Kanalizacji w branży drogowej  posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

........

B/ oświadczam/y, że Pan/i ……………………………………………………………….……………………………..			                   (wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia  funkcji  inspektora nadzoru)

będący wyznaczonym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Wałbrzyski  Związek Wodociągów i Kanalizacji w branży instalacyjnej  posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych  oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

C/  oświadczam/y, że Pan/i ……………………………………………………………….……………………………..

(wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia  funkcji  inspektora nadzoru)

będący wyznaczonym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Wałbrzyski  Związek Wodociągów i Kanalizacji  w branży elektrycznej posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

D/  oświadczam/y, że Pan/i ……………………………………………………………….……………………………..

(wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia  funkcji  inspektora nadzoru)

będący wyznaczonym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Wałbrzyski  Związek Wodociągów i Kanalizacji  w branży architektoniczno - konstrukcyjnej posiada uprawnienia budowlane w specjalności  architektoniczno -konstrukcyjnej  bez ograniczeń oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy